Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Licenciatura em Engenharia Informática

Multimédia e Computação Gráfica 2025/26

Trabalho prático nº 1

Definição do projeto PyGame

André Araújo Pacheco 2020122518

Elaborado em: 30/10/2025

Resumo

O presente documento tem como objetivo apresentar o planeamento e a análise prévia de um projeto multimédia a desenvolver no âmbito da unidade curricular de Multimédia e Computação Gráfica.

Pretende-se conceber e desenvolver um jogo 2D interativo, utilizando a biblioteca PyGame, inspirado no conceito de sobrevivência popularizado por Vampire Survivors, mas com uma abordagem semelhante ao jogo MegaBonk.

O relatório descreve as etapas de planeamento necessárias para a concretização do projeto, incluindo a definição do público-alvo, os requisitos tecnológicos, o levantamento de recursos multimédia e o cronograma de execução. Este documento funcionará como guia orientador para o desenvolvimento do projeto nas suas fases subsequentes.

Índice

Resumo	i

Lista de Figuras	v

1.	Introdução	1

2.	Objetivos e Metodologias	3

3.	Planeamento do Projeto	5

3.1.	Levantamento de requisitos	7

3.2.	Público Alvo	9

3.3.	Conteúdo e Mensagem	10

3.4.	Requisitos Tecnológicos	12

3.5.	Levantamento de Recursos	13

3.6.	Plano de Execução	16

4.	Fase de Design	18

5.	Conclusões	22

6.	Referências	23

# Lista de Figuras

Figura 1 - Protótipo Menu Inicial	19

Figura 2 - Protótipo de Jogabilidade Simplificado	19

Figura 3 - Protótipo da Skill Tree	20

# Introdução

Esta proposta de projeto insere-se na fase de Análise e Planeamento (Pré-produção), etapa fundamental para a concretização bem-sucedida de um produto multimédia. O planeamento assume um papel determinante, pois permite uma gestão eficiente dos recursos e do cronograma, antecipando potenciais riscos e garantindo a coerência e consistência do resultado.

O presente trabalho tem como propósito definir a estratégia de desenvolvimento de um jogo 2D interativo, recorrendo à biblioteca PyGame como principal plataforma de implementação. Pretende-se, assim, aplicar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos na área de programação.

Este relatório estabelece as diretrizes gerais que irão orientar o desenvolvimento do projeto, apresentando os seus objetivos, metodologias, requisitos tecnológicos e recursos necessários, bem como o plano de execução previsto para as fases subsequentes de produção.

# Objetivos e Metodologias

O objetivo principal deste projeto consiste em planear e estruturar o desenvolvimento de um jogo 2D interativo. Pretende-se criar um jogo inspirado em Vampire Survivors, com uma abordagem semelhante a MegaBonk, incorporando mecânicas de sobrevivência, progressão de personagem e desafios crescentes.

Os objetivos específicos deste projeto passam por definir o conceito e a mecânica base do jogo, contemplando a jogabilidade, a estética visual e a estrutura dos níveis. Pretende-se aplicar os princípios da programação orientada a objetos na organização e estruturação do código, garantindo uma implementação modular, eficiente e de fácil manutenção. Além disso, será fundamental integrar de forma coerente os elementos gráficos, sonoros e interativos, assegurando uma experiência de jogo equilibrada e imersiva.

Outro dos objetivos consiste em desenvolver uma interface simples, intuitiva e funcional, que facilite a interação do utilizador com o sistema. Será igualmente planeada a implementação de funcionalidades essenciais, como o sistema de pontuação, a gestão de experiência (XP) e a progressão de habilidades, de modo a reforçar o caráter evolutivo e desafiante do jogo.

A metodologia a adotar baseia-se numa abordagem iterativa e modular, permitindo um desenvolvimento progressivo, controlado e flexível. O trabalho será estruturado em várias fases complementares. Na primeira fase, de planeamento e conceção, será definido o tema central do jogo, o público-alvo e as principais mecânicas de jogabilidade. Segue-se a fase de design, dedicada à criação dos elementos gráficos, ao layout da interface e à seleção dos recursos multimédia necessários.

Posteriormente, na fase de produção, serão implementadas as funcionalidades essenciais utilizando a biblioteca PyGame e a linguagem Python, com foco na estrutura do jogo e no comportamento das entidades. Após esta etapa, a fase de testes e ajustes permitirá verificar a jogabilidade, o equilíbrio das mecânicas e o desempenho geral do jogo, efetuando as correções necessárias. Por fim, a fase de distribuição e documentação incluirá a criação do executável, a organização dos ficheiros e a elaboração da documentação final do projeto.

Esta metodologia permitirá assegurar organização, consistência e flexibilidade em todas as fases de desenvolvimento, garantindo uma ligação equilibrada entre a componente teórica e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

# Planeamento do Projeto

O presente capítulo apresenta o planeamento do projeto multimédia Netherfall, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Multimédia e Computação Gráfica. Esta fase tem como objetivo delinear, de forma estruturada, todos os aspetos conceptuais e técnicos que servirão de base à produção, garantindo uma gestão eficiente de tempo e recursos, bem como a coerência criativa e funcional do produto final.

Netherfall é um jogo 2D do género roguelike action survival, desenvolvido com recurso à biblioteca PyGame, que combina ação, sobrevivência e progressão contínua num universo de fantasia sombria e estética minimalista. O projeto foi concebido com o propósito de aplicar os conhecimentos teóricos e práticos de programação e computação gráfica, materializando-os num produto interativo e dinâmico.

“Em Netherfall, o jogador é colocado num mundo crepuscular dominado por forças corrompidas, enfrentando vagas crescentes de inimigos que se tornam progressivamente mais poderosos. O objetivo é sobreviver o máximo de tempo possível, derrotando inimigos, recolhendo experiência e desbloqueando novas habilidades ao longo de cada run.”

A jogabilidade é dinâmica e baseada em ciclos de combate, culminando em batalhas contra bosses. Ao derrotar o boss da zona, o jogador avança para a área seguinte, até atingir a terceira e última área, onde enfrentará o boss final. Após a sua derrota, o jogador permanece na arena até sucumbir, numa derradeira tentativa de alcançar o maior tempo e pontuação possíveis.

O jogo incentiva a repetição e a superação contínua, permitindo desbloquear novos personagens e conquistas (achievements) que garantem o acesso a itens, habilidades e melhorias permanentes. A estética aposta num estilo pixel art retro, complementado por efeitos de partículas subtis, que reforçam a atmosfera sombria e envolvente do universo de Netherfall.

O jogo cria um ambiente misterioso e imersivo onde o jogador luta pela sobrevivência num mundo à beira do colapso. Cada partida representa uma run independente, na qual o jogador deve resistir o máximo possível, acumular experiência e evoluir as suas capacidades.

O sistema de progressão é suportado por uma árvore de habilidades (skill tree) que permite ao jogador melhorar atributos, desbloquear poderes e personalizar o estilo de jogo. À medida que o jogador atinge marcos de desempenho, pode desbloquear personagens adicionais, cada um com características e habilidades únicas, incentivando a experimentação e a diversidade estratégica.

A dificuldade aumenta gradualmente ao longo da partida, através da maior densidade e variedade de inimigos, bem como da introdução de unidades de elite e bosses com padrões de ataque específicos. Esta evolução constante cria uma sensação de progressão e recompensa contínua, mantendo o ritmo acelerado e a tensão típicos do género roguelike action survival.

O objetivo final é sobreviver, bater recordes e completar todos os achievements disponíveis, desbloqueando todos os itens e alcançando a melhor run possível. A estrutura do jogo, dividida em áreas e culminando num confronto final, reflete o ciclo infinito de resistência e desafio característico de Netherfall, onde cada derrota representa uma nova oportunidade de evolução.

## Levantamento de requisitos

Nesta fase, foi efetuado o levantamento e categorização dos principais requisitos funcionais do projeto Netherfall, de acordo com o método MoSCoW, classificando-as em quatro níveis de importância: Must have (essencial), Should have (deve ter), Could have (pode ter) e Won’t have (não vai ter). Este método permite priorizar funcionalidades essenciais e opcionais, facilitando a gestão do desenvolvimento e o cumprimento dos objetivos dentro do prazo estabelecido.

Como o único participante neste projeto todos os requisitos serão realizados por mim.

A tabela seguinte apresenta os requisitos planeados, a respetiva prioridade:

| Requisito | Prioridade |
| --- | --- |
| Os inimigos deslocam-se na direção do jogador | Must have |
| O jogador, conforme se movimenta, mantém a câmara centrada nele | Must have |
| Movimentos do jogador e inimigos com animação | Must have |
| Spawn de inimigos | Must have |
| Sistema de colisão | Must have |
| Sistema de pontuação | Must have |
| Vários tipos de inimigos | Should have |
| Inimigos de elite e bosses | Could have |
| Mapa gerado de forma parcialmente aleatória | Could have |
| O jogador pode ver um minimapa enquanto joga | Should have |
| Baús com item aleatório colocados parcialmente aleatórios no mapa | Could have |
| Estruturas interagíeis parcialmente aleatórias no mapa | Could have |
| O jogador pode escolher o tipo de upgrade ao evoluir | Must have |
| O jogador pode comprar habilidades e upgrades permanentes no menu | Should have |
| Arma diferente para cada personagem | Should have |
| O jogador pode consultar o seu score no Leaderboard online | Could have |
| Menu inicial | Must have |
| O progresso do jogador fica guardado | Must have |
| O jogador pode ajustar o tamanho do ecrã de jogo | Could have |
| O jogador pode ajustar o volume da música, dos efeitos e o som geral do jogo | Should have |
| O jogador pode alterar a linguagem | Should have |
| O jogador pode aceder ao menu de pausa durante o jogo | Should have |
| Barra de XP | Must have |
| Barra de vida com corações | Could have |
| Modo multijogador | Won’t have |

Tabela 1 – Tabela de Requisitos com Método MoSCoW

## Público Alvo

O público-alvo do projeto Netherfall é composto por jogadores casuais e entusiastas de jogos indie (independentes), com idades entre os 16 e 35 anos, que valorizam experiências rápidas, desafiantes e com forte componente de progressão. Este segmento procura títulos que, embora simples na aparência, ofereçam profundidade mecânica e elevada rejogabilidade, características que estão presentes em títulos como Vampire Survivors e Megabonk, cujas comunidades demonstram forte afinidade por este tipo de proposta.

### Perfil demográfico

O projeto destina-se maioritariamente a jogadores de computador, com acesso a plataformas digitais como Steam e itch.io. Em estudos relacionados, a comunidade de Vampire Survivors revelou uma forte presença de utilizadores jovens adultos, o que permite inferir que a faixa etária mais representativa de 18 a 30 anos e a predominância masculina (com crescente diversidade de género) se aplicam também ao público-alvo de Netherfall.

### Perfil psicográfico

Do ponto de vista psicográfico, o público-alvo é formado por jogadores que valorizam o desafio, a superação pessoal e a experimentação. Procuram jogos que recompensem persistência e aprendizagem através do erro, privilegiando mecânicas justas, mas exigentes, tal como no caso de Vampire Survivors. Além disso, este público aprecia a estética de pixel art, a nostalgia dos jogos clássicos e a simplicidade visual que contrasta com a profundidade das mecânicas. O ambiente sombrio e misterioso proposto por Netherfall, combina ação intensa com elementos de sobrevivência que ressoa com essas preferências.

### Perfil comportamental

O público-alvo manifesta preferência por sessões de jogo curtas e intensas, tipicamente entre 10 e 20 minutos, correspondendo à estrutura de runs prevista no projeto. São jogadores que regressam repetidamente com o objetivo de melhorar a pontuação, desbloquear conteúdo adicional e completar todos os objetivos disponíveis. A base de jogadores de Megabonk, por exemplo, evidencia essa tendência de repetição ativa e busca de progressão rápida, com grande sobreposição com a comunidade de Vampire Survivors. Este tipo de jogador valoriza ainda acessibilidade e fluidez da experiência, preferindo jogos de fácil compreensão inicial com curva de dificuldade progressiva e recompensadora. A relação com o jogo é de envolvimento contínuo, motivado pela vontade de alcançar a “melhor run possível”, aspeto central do design de Netherfall.

## Conteúdo e Mensagem

O conteúdo e a mensagem do projeto Netherfall refletem uma experiência centrada na resistência, superação e progressão contínua. O jogo pretende transmitir uma sensação de imersão e desafio através de uma narrativa simbólica que combina ação intensa com um ambiente sombrio e misterioso. Cada elemento do jogo foi concebido para reforçar a ideia de que a persistência é recompensada e que cada derrota representa uma nova oportunidade de crescimento.

### Proposta de valor

A proposta de valor de Netherfall assenta na criação de uma experiência rápida, acessível e altamente rejogável, que combina a simplicidade visual do estilo pixel art com uma jogabilidade rica e desafiante. O jogo diferencia-se por integrar mecânicas de progressão contínua, onde o jogador é constantemente incentivado a melhorar as suas habilidades e alcançar novos objetivos, dentro de um ambiente narrativo imersivo.

Ao contrário de muitos títulos do género, Netherfall procura equilibrar intensidade e reflexão, permitindo que o jogador sinta tanto a urgência da ação como o peso das suas escolhas estratégicas. O loop de jogo, lutar, morrer, evoluir, traduz-se num ciclo de tentativa e recompensa que estimula o envolvimento a longo prazo.

Em termos comunicacionais, o jogo oferece ao utilizador uma mensagem clara e inspiradora:

“Cada queda é um passo rumo à força.”

Esta mensagem simboliza o espírito central do projeto, a ideia de que a derrota não é o fim, mas uma parte essencial do progresso.

### Narrativa e objetivos de comunicação

A narrativa de Netherfall é subtil e ambiental, construída através da atmosfera, da música e da própria progressão do jogador, em vez de diálogos extensos ou cinemáticas. O jogador assume o papel de um sobrevivente num mundo fragmentado e corrompido, onde a origem da ameaça é deixada em aberto, convidando à interpretação pessoal.

Durante a jornada, a presença dos bosses não serve apenas como desafio mecânico, mas também como marco simbólico de avanço narrativo. Cada entidade representa um fragmento do mundo perdido, e a sua aparição é acompanhada por breves mensagens dirigidas ao jogador com frases enigmáticas, quase proféticas, que evocam temas de decadência, culpa e renascimento.

Estas falas surgem quando o boss entra em cena, funcionando como pontes narrativas entre as diferentes áreas e como reflexões sobre o estado do mundo e do próprio jogador. Exemplos possíveis incluem linhas abstratas como:

“Tu também ouves o eco da queda?”

“A luz já te abandonou, ou foste tu quem se afastou dela?”

“Mesmo no fim, a chama insiste em arder.”

Essas mensagens curtas e simbólicas ajudam a construir o subtexto narrativo de Netherfall, sugerindo uma história mais ampla sem a necessidade de exposição direta.

Cada área representa um estado simbólico de resistência, e a progressão entre zonas funciona como metáfora para o avanço do jogador na sua própria jornada de aperfeiçoamento. O mundo de Netherfall comunica uma sensação de isolamento, descoberta e superação, incentivando o jogador a enfrentar os seus limites para alcançar o domínio completo da experiência.

O objetivo comunicacional principal é criar uma ligação emocional entre o jogador e o ato de persistir. A experiência pretende transmitir que o progresso é conquistado através do esforço e da repetição, num equilíbrio entre frustração e recompensa.

A escolha estética com tons escuros, ambientes crepusculares e contrastes de luz e sombra, reforça a atmosfera de tensão e descoberta, enquanto reflete o tema da dualidade entre queda e ascensão. A música e os efeitos sonoros desempenham igualmente um papel expressivo, acentuando momentos de perigo, vitória e tranquilidade entre batalhas.

No geral, Netherfall transmite uma mensagem de resiliência e autossuperação, traduzida tanto pela sua narrativa implícita como pela estrutura do jogo. A experiência não se limita a desafiar o jogador — convida-o a permanecer, evoluir e aprender com cada tentativa, refletindo a filosofia central do género roguelike action survival.

## Requisitos Tecnológicos

O projeto Netherfall será desenvolvido com recurso à biblioteca PyGame, conforme os requisitos definidos para a unidade curricular de Multimédia e Computação Gráfica. A escolha desta ferramenta deve-se não só à obrigatoriedade pedagógica, mas também à sua adequação técnica ao tipo de jogo a produzir.

PyGame é uma biblioteca de código aberto baseada em Python, concebida para o desenvolvimento de jogos 2D e aplicações interativas. A sua estrutura modular permite integrar de forma simples gráficos, som, entrada de utilizador e gestão de eventos, oferecendo uma base sólida para implementar mecânicas como movimento, colisões, animações e renderização de sprites.

A escolha da PyGame revela-se especialmente adequada ao desenvolvimento de Netherfall por reunir um conjunto de características que se alinham com as necessidades técnicas e criativas do projeto. A sua simplicidade e clareza de implementação permitem desenvolver e testar rapidamente protótipos funcionais, facilitando iterações curtas e ajustes frequentes. Além disso, a biblioteca oferece uma gestão eficiente de eventos e de input, possibilitando um controlo preciso das ações do jogador, o que é fundamental para um jogo de ação em tempo real como Netherfall. A renderização 2D otimizada constitui outro ponto forte, uma vez que o PyGame oferece suporte completo para a manipulação de sprites, camadas gráficas, transparências e efeitos visuais, elementos que são indispensáveis para construir a estética pixel art e o ambiente atmosférico pretendido. A integração de áudio nativo é igualmente vantajosa, permitindo reproduzir sons e música de forma simples e direta, o que contribui para criar uma experiência auditiva envolvente e reforçar a imersão do jogador. Por fim, destaca-se a compatibilidade e portabilidade da plataforma. Sendo uma biblioteca multiplataforma, o PyGame garante que o jogo possa ser executado em diferentes sistemas operativos sem necessidade de alterações significativas no código.

A escolha da plataforma PyGame não só cumpre o requisito académico obrigatório, como também responde plenamente às necessidades técnicas e criativas do projeto Netherfall.

## Levantamento de Recursos

O desenvolvimento de Netherfall requer a utilização de diversos recursos digitais multimédia, fundamentais para a construção da experiência visual, sonora e interativa do jogo. O levantamento destes recursos visa garantir uma gestão eficiente, legal e coerente dos ativos digitais, assegurando a harmonia estética e funcional entre todos os elementos que compõem o projeto.

### Recursos visuais

Os recursos visuais definem a identidade estética e a atmosfera do universo de Netherfall, sendo cruciais para transmitir a sua temática sombria e de fantasia minimalista. O projeto fará uso de diferentes elementos visuais, nomeadamente:

- Sprites do jogador, inimigos e bosses, com animações de movimento, ataque, dano e morte;

- Tilesets do cenário, compostos por elementos de terreno e estruturas inspiradas em ambientes subterrâneos e crepusculares;

- Interfaces de utilizador (UI), incluindo menus, barras de vida e experiência, ícones de habilidades, botões e janelas de pausa;

- Efeitos visuais (VFX), como partículas de fogo, explosões, sombras e iluminação dinâmica.

Estes elementos não serão desenhados de raiz, mas sim obtidos e adaptados a partir de materiais disponíveis em plataformas e repositórios digitais, como a Unity Asset Store, Pinterest e Itch.io Free Assets. Serão selecionados conjuntos visuais que partilhem um estilo coerente com o universo pixel art e com a paleta cromática do jogo.

Parte dos recursos, como animações ou spritesheets, poderá ser extraída de vídeos ou GIFs, sendo depois convertida e ajustada frame a frame através de ferramentas como Ezgif, garantindo o enquadramento adequado dentro do formato e ritmo do jogo. Este processo de adaptação permitirá uniformizar os recursos recolhidos e criar uma identidade visual consistente.

### Recursos sonoros e musicais

A componente sonora desempenha um papel essencial na criação da atmosfera imersiva de Netherfall, reforçando o impacto das ações e o tom emocional do jogo. Serão utilizados três tipos principais de recursos áudio:

- Música ambiente, diferenciada entre o menu principal, as áreas de combate e as batalhas contra bosses;

- Efeitos sonoros, como sons de ataque, colisão, recolha de XP, aberturas de baús, subida de nível ou morte do jogador;

- Sons ambientais, como ecos, vento e ruídos de lava, que reforçam o ambiente sombrio e o isolamento do cenário.

Estes sons serão recolhidos a partir de bancos e bibliotecas de áudio livres de direitos, tais como Pixabay, 123apps, Freesound.org e Mixkit.co, sendo posteriormente editados e equalizados para uniformizar o volume, a duração e a intensidade sonora.

### Recursos técnicos e de programação

Os recursos técnicos dizem respeito à estrutura lógica e funcional do projeto. O código será desenvolvido em Python, utilizando a biblioteca PyGame, e organizado em módulos e classes distintas para facilitar a manutenção e expansão futura. Entre as classes previstas incluem-se:

- Player - gestão do jogador, movimento, ataques e estados;

- Enemy e Boss - definição do comportamento e padrões de ataque;

- Projectile - gestão de projéteis e colisões;

- Spawner - controlo da geração dinâmica de inimigos;

- SkillTree - gestão da progressão e das habilidades desbloqueáveis;

- Menu e UIManager - controlo da interface e menus;

- AudioManager - centralização da reprodução de sons e música;

- SaveManager - gestão do progresso e das definições do jogador.

Serão também utilizados ficheiros auxiliares, como configurações em formato JSON, fontes tipográficas e imagens de fundo, todos organizados numa estrutura de pastas hierárquica (/assets/sprites, /assets/audio, /assets/ui, etc.).

### Aquisição e organização dos recursos

A estratégia de aquisição dos ativos digitais baseia-se na recolha e adaptação de recursos pré-existentes, provenientes de repositórios livres de direitos e plataformas de partilha de conteúdo criativo. Todos os materiais serão utilizados garantindo o cumprimento das normas legais de propriedade intelectual.

Os ficheiros serão devidamente organizados e versionados através do GitHub, permitindo o controlo de alterações, cópias de segurança e colaboração estruturada ao longo do desenvolvimento.

Resumindo, este levantamento de recursos estabelece as bases multimédia e técnicas do projeto Netherfall, garantindo uma abordagem prática e coerente à integração de recursos visuais, sonoros e técnicos. A utilização de materiais adaptados de diversas fontes permitirá criar uma experiência visualmente apelativa e funcional, mantendo a consistência artística e a viabilidade temporal do desenvolvimento.

## Plano de Execução

O plano de execução define a organização temporal e técnica das atividades necessárias ao desenvolvimento do projeto Netherfall. Este cronograma permite planear e acompanhar a evolução do trabalho, assegurando que todas as etapas, desde o planeamento inicial até à fase final de testes, são concluídas dentro dos prazos estabelecidos.

Como o projeto é desenvolvido individualmente, todas as tarefas e responsabilidades serão assumidas pelo André Pacheco, garantindo uma gestão integral de todas as fases de produção. O desenvolvimento decorrerá entre 1 de novembro e 5 de dezembro de 2025, distribuído em quatro grandes fases semanais.

| Período | Fase / Atividade | Descrição das Tarefas | Marco (Milestone) |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 (01–07 novembro) | Planeamento e protótipo inicial | Definição final do conceito e mecânicas de jogo; organização do repositório GitHub; criação da janela base do PyGame, sistema de câmara e movimento do jogador; estudo e recolha de recursos visuais e sonoros. | Protótipo funcional com movimento do jogador e câmara estável. |
| Semana 2 (08–14 novembro) | Desenvolvimento das mecânicas principais | Implementação do spawn de inimigos, sistema de colisão e combate; gestão de XP e evolução de nível; criação do HUD e menus principais (inicial e pausa). | Jogabilidade base completa e menus funcionais. |
| Semana 3 (15–21 novembro) | Conteúdo e progressão | Introdução de diferentes tipos de inimigos e bosses; implementação da Skill Tree e do sistema de upgrades; integração de música e efeitos sonoros; ajustes ao equilíbrio do jogo. | Primeira versão completa e jogável do jogo (beta). |
| Semanas 4/5 (22 novembro–05 dezembro) | Testes, otimização e entrega final | Testes de jogabilidade e desempenho; correção de erros; otimização de sprites e áudio; empacotamento do executável com PyInstaller; revisão do relatório final e preparação da entrega. | Versão final (Gold Build) e relatório concluído até 05/12. |

Este plano de execução assegura uma gestão temporal equilibrada e realista, permitindo distribuir o esforço de desenvolvimento por etapas coerentes e progressivas. O objetivo é garantir que Netherfall atinge um estado jogável, otimizado e tecnicamente estável até à data final de entrega, respeitando o cronograma previsto e os objetivos pedagógicos do projeto.

# Fase de Design

A fase de design do projeto Netherfall será dedicada à definição da estética visual, sonora e interativa do jogo, tendo como objetivo principal criar uma experiência visualmente coerente, envolvente e fiel ao género roguelike action survival. Durante esta etapa serão tomadas decisões relacionadas com o estilo artístico, a estrutura da interface e a ambientação geral do universo do jogo.

### Estilo visual

O estilo visual de Netherfall será inspirado em jogos minimalistas com estética retro, adotando o pixel art como base gráfica principal. Pretende-se transmitir uma atmosfera sombria e misteriosa através do uso de tons quentes e contrastantes, como vermelhos e alaranjados sobre fundos escuros, evocando a sensação de perigo e profundidade característica de ambientes subterrâneos.

Serão utilizados sprites pré-existentes para representar o jogador, inimigos e elementos de cenário, devidamente adaptados e otimizados para manter a coerência estética e o desempenho do jogo. Parte destes recursos será obtida em repositórios gratuitos, como Unity Asset Store, Itch.io Free Assets, Kenney.nl e OpenGameArt.org, sendo posteriormente editada com ferramentas como Krita e Ezgif.

Além disso, serão recolhidas referências visuais a partir de plataformas como Pinterest, servindo de inspiração para o design de personagens, menus e estruturas de interface. Estas referências ajudarão a garantir uma identidade visual consistente, adaptada ao tema de fantasia sombria e tecnomagia minimalista que caracteriza Netherfall.

### Interface e rascunhos

Durante o design conceptual, serão criados rascunhos e esquemas de interface, representando o menu inicial, o layout do HUD (barras de vida e experiência), o marcador de pontuação e o acesso à skill tree. Estes rascunhos servirão de guia para a implementação futura, permitindo testar a legibilidade e a organização visual antes da programação.

Figura 1 - Protótipo Menu Inicial

Figura 2 - Protótipo de Jogabilidade Simplificado

Figura 3 - Protótipo da Skill Tree

A skill tree será desenhada de forma clara e simbólica, refletindo o crescimento e a progressão do jogador dentro do mundo de Netherfall. A interface deverá ser funcional, mas integrada esteticamente com o ambiente, utilizando fontes de estilo retro e ícones minimalistas.

### Design sonoro

O design sonoro desempenhará um papel essencial na construção da atmosfera do jogo. Pretende-se criar um ambiente auditivo que reforce a tensão e o ritmo da jogabilidade, recorrendo a músicas e efeitos sonoros adaptados de repositórios livres de direitos ou editados a partir de sons já existentes.

Os sons de referência incluem efeitos inspirados em títulos como Minecraft e Hollow Knight, pela sua clareza e impacto nas interações. Entre os recursos planeados estão:

- música ambiente para o menu e para o jogo;

- efeitos sonoros de recolha de XP, ataques e colisões;

- sons de interface (hover e clique de botões);

- efeitos de subida de nível, evolução de habilidades, uso de escudo, dano e morte;

- música e efeitos exclusivos para as batalhas contra bosses.

Estes elementos serão recolhidos em plataformas como Pixabay, Freesound.org e 123apps, e posteriormente editados e equalizados para manter coerência e equilíbrio na experiência auditiva.

# Conclusões

Este trabalho evidenciou a importância do planeamento estruturado e da integração coerente de recursos visuais, sonoros e técnicos na criação de uma experiência interativa consistente. Ao longo do processo de planeamento, foi possível compreender como os diferentes elementos, se interligam para formar uma experiência envolvente e funcional. A utilização da biblioteca PyGame revelou-se uma escolha adequada, permitindo integrar de forma acessível os principais componentes do desenvolvimento de um jogo 2D, como movimento, colisões, animações, interface e áudio, garantindo simultaneamente compatibilidade e flexibilidade técnica.

A definição clara do público-alvo e o estudo comparativo com títulos semelhantes, como Vampire Survivors e Megabonk, permitiram fundamentar com segurança o tipo de experiência a oferecer, assegurando que o jogo se enquadra nas preferências e motivações do público moderno apreciador do género roguelike action survival. Da mesma forma, a elaboração da proposta de valor e da mensagem central estabeleceu a base conceptual do projeto, centrada na ideia de superação, persistência e evolução contínua.

O planeamento técnico e criativo, incluindo o levantamento de recursos e a definição do cronograma proporcionou uma visão abrangente e realista de todo o ciclo de desenvolvimento, permitindo antecipar necessidades e potenciais desafios da fase de produção. Este processo reforçou a importância da gestão de tempo, da priorização de tarefas e da coerência estética para alcançar um produto final sólido e equilibrado.

Por fim, o trabalho atingiu plenamente os seus objetivos, como planear de forma detalhada o desenvolvimento de um jogo 2D, compreender as etapas fundamentais de design e programação multimédia, e aplicar os princípios de organização e integração técnica na criação de um projeto coerente e viável. O projeto Netherfall reflete não apenas o domínio das ferramentas e metodologias estudadas, mas também uma abordagem criativa e crítica ao processo de desenvolvimento de programas de multimédia independentes.

# Referências

Material fornecido pelo docente da disciplina na aula e inforestudante.

Estudo da idade dos jogadores de Vampire Survivors -https://www.commonsensemedia.org/app-reviews/vampire-survivors

Platinum Paragon – The Psychology of Vampire Survivors – https://platinumparagon.info/psychology-of-vampire-survivors/

Gam3s.gg – Megabonk Gains Popularity on Steam. Global Player Demographics – https://gam3s.gg/news/megabonk-gains-popularity-on-steam/

PlayTracker.net – Vampire Survivors – Game Insight – https://playtracker.net/insight/game/72856

PlayTracker.net – Megabonk – Game Insight – https://playtracker.net/insight/game/117405

WNHUB.io – Megabonk Player Demographics and Overlap Statistics – https://wnhub.io/news/stores-and-publishing/item-49000

SteamCharts.com – Vampire Survivors – Player Statistics – https://steamcharts.com/app/1794680

Pixabay – Biblioteca de Sons e Efeitos Sonoros Livres – https://pixabay.com/sound-effects/

Freesound.org – Biblioteca de Sons e Ambientes Livres – https://freesound.org/

123apps – Ferramentas de Edição de Áudio Online – https://123apps.com/

Ezgif – Editor e Otimizador de GIFs e Spritesheets – https://ezgif.com/

Krita – Software de Edição e Pintura Digital – https://krita.org/

Kenney.nl – Repositório de Recursos Visuais Gratuitos – https://kenney.nl/assets

OpenGameArt.org – Repositório de Recursos Gráficos Livres – https://opengameart.org/

Itch.io – Free Game Assets Collection – https://itch.io/game-assets/free

Unity Asset Store – Repositório de Recursos para Desenvolvimento de Jogos – https://assetstore.unity.com/

Pinterest – Plataforma de Referências Visuais e Conceituais – https://www.pinterest.pt/

Mixkit.co – Biblioteca de Música e Efeitos Sonoros Gratuitos – https://mixkit.co/

PyGame – Biblioteca de Desenvolvimento de Jogos 2D em Python – https://www.pygame.org/

Python – Linguagem de Programação – https://www.python.org/

GitHub – Plataforma de Controlo de Versões e Armazenamento de Código – https://github.com/